*Приложение №3 к Концессионному соглашению №\_\_\_\_ от \_\_\_\_*

**План мероприятий по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения**

|  |
| --- |
| Сведения о планируемых мероприятиях по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения и источников их финансирования. |
| № п\п | Наименование планируемых мероприятий  | год | стоимость, тыс. руб | источник финансирования всего | в том числе: |
| собственные средства экспуатирующей организации (из тарифной выручки) | средства местного бюджета | прочие (прибыль/ заемные средства) |
| 1 | замена тепловых сетей 0,15км | 2019 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 |   |
| 2 | замена тепловых сетей 0,15км | 2020 | 180,0 | 180,0 |   | 105,0 | 75,0 |
| 3 | замена водогрейного котла | 2020 | 430,0 | 430,0 |   | 210,0 | 220,0 |
| 4 | замена дымососа ДН | 2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |   |   |
| 5 | Замена сетевого насоса | 2025 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |   |   |
| 6 | замена водогрейного котла | 2025 | 600,0 | 600,0 | 120,0 | 230,0 | 250,0 |
|  | Итого: |  | 1560,0 | 1560,0 | 320,0 | 695,0 | 545,0 |

Концендент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Канев А.М../ Концессионер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/