АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2019 г. № 21 -па

О периоде по благоустройству, озеленению

и наведению санитарного порядка  на территории

Нижнеурюмского сельсовета

В целях повышения уровня благоустройства , озеленения  и наведения   санитарного порядка  на территории муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета   п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить  с 22  апреля по 30 октября 2019 года период по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Нижнеурюмского  сельсовета.

2. Создать комиссию  для координации работ ,связанных с подготовкой и проведением работ по наведению санитарного порядка и благоустройству населенных пунктов.

3. Разработать  план мероприятий совместно с руководителем

ООО «Урюм», бюджетными организациями расположенные на

территории Нижнеурюмского сельсовета на весь период благоустройства с

определением конкретных  объёмов благоустроительных работ для

каждого исполнителя и предоставить их в районную комиссию по

благоустройству до 30 апреля 2019 года.

4. Объявить в течение периода по благоустройству месячники :

весенний- с 22.04.2019г. по 31.05.2019 года;

осенний -  с 23.09.2019г. по 31.10.2019 года.

5. Провести в период каждого месячника не менее двух массовых

субботников по наведению порядка и санитарной очистке, обратив особое

внимание на мемориальные памятники, содержание кладбищ и вырубку

старых деревьев.

6.  Первый массовый субботник провести до 01.05.2019 года.

7. Запретить сжигание листвы и собранного мусора, разведение костров пуск палов  травы.

8. организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок

9. Предоставлять информацию в районную комиссию  по благоустройству до 02 числа месяца, следующего за отчетным, а в период месячников еженедельно (каждую среду).

10. Опубликовать постановление в газете « Вестник Нижнеурюмского

сельсовета».

11. Считать утратившим силу постановление администрации

Нижнеурюмского сельсовета от 17.04.2017 № 20-па  « О периоде по

благоустройству, озеленению и наведению  санитарного порядка на

территории Нижнеурюмского сельсовета».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава                                                                                                                        Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области :                          А.М.Канев

Утвержден

постановлением администрации

Нижнеурюмского сельсовета

от 23.04.2019 № 21 -па

С О С Т А В

комиссии для организации  периода

по благоустройству

Канев А.М.             -   глава Нижнеурюмского сельсовета;

Троценко А.И.        -   директор муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

« Нижнеурюмское»;

Шульга О.В.          -   специалист  администрации Нижнеурюмского

сельсовета ( по согласованию);

Пфаненштиль Н.В.   – секретарь  административной комиссии

( по согласованию)

Данилко В.И.        -     спец. по социальной работе  с населением

( по согласованию);

Черкасова Ю.Н.      -   заведующая Нижнеурюмским ФАП

( по согласованию);

П Л А Н

по благоустройству, озеленению и наведения санитарного порядка на

территории Нижнеурюмского сельсовета.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка территорий от мусора в организациях и частном секторе | Апрель-июнь | Руководители организаций, главы частных подворий |  |  |  |
| 2. | Очистка канав, сточных труб для стоков воды | -/- | Руководители организаций, главы частных подворий |  |  |  |
| 3. | Уборка кладбища и территории возле кладбища | -/- | администрация Нижнеурюмского сельсовета |  |  |  |
| 4. | Буртовка мусора | -/- | администрация Нижнеурюмского сельсовета |  |  |  |
| 5. | Косметический ремонт памятников в сёлах Нижний Урюм и Светлое | -/- | администрация Нижнеурюмского сельсовета |  | Сентябрь, октябрь | Руководители организаций , Главы частных подворий |
| 6. | Посадка цветов | -/- | Руководители организаций, главы частных подворий |  |  |  |
| 7. | Рейд по частным подворьям для выявления неухоженной усадьбы и назначения срока для наведения порядка | -/- | администрация Нижнеурюмского сельсовета |  |  |  |
| 8. | Установка емкости для временного хранения твёрдых отходов ( урны, баки) | -/- | МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» |  |  |  |
| 9. | Очистка производственных территорий от отходов и мусора | -/- | Руководители организаций, |  |  |  |
| 10. | Постоянная очистка территорий от мусора и сорняков | Июль-август | Руководители организаций, главы частных подворий |  |  |  |
| 11. | Ремонт водопроводных сетей | -/- | МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» |  |  |  |
|  | Рейд по выявлению несанкционированных свалок |  | администрация Нижнеурюмского сельсовета |  |  |  |
| 13. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | -/- | администрация Нижнеурюмского сельсовета |  |  |  |
| 14. | Контроль за ремонтом водопроводных сетей и планировка территорий после ремонта водопроводных сетей | Сентябрь, октябрь | администрация Нижнеурюмского сельсовета |  |  |  |