АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2020 года  № 26- па

О мероприятиях по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Нижнеурюмского сельсовета к работе в отопительный период 2021- 2022 годов.

В целях обеспечения  устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области в отопительный период 2021-2022 годов

Постановляю:

1.Создать комиссию в составе:

Канев А.М.           – Глава Нижнеурюмского сельсовета, председатель

Члены комиссии

Карнюшин В.А.     – и.о. директора МУП ЖКХ «Нижнеурюмское»

Шульга С.И.         -  и.о.директора МКУК «Нижнеурюмский СДК»

Шульга О.В.       -  специалист  2 разряда администрации Нижнеурюмского сельсовета

2. Комиссии подготовить акты готовности котельной, объектов к приему тепла в отопительный сезон 2021-2022 годов (здание Нижнеурюмской   школы, здание Нижнеурюмского сельского дома культуры, жилые дома , ФАП).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов  коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный  период 2021-2022 годов

4. Обеспечить контроль за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным проведением расчетов организации жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

5. Обеспечить создание нормативных запасов твердого топлива на источниках тепловой энергии.
    6. Обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
    7. Провести, начиная с 15.09.2021года, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 25.09.2021года представить в управление архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района акты проведенных пробных топок.
    8. Организовать проверку готовности МУП ЖКХ  «Нижнеурюмское»  и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
    9. Подготовить к зимнему периоду 2021-2022 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику.

Глава Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                                 А.М.Канев